18/11	19/11	20/11	21/11	22/11
ADAT(2) - PROM(2) / Examen PROM	DEIN(2) – ADAT(2) / Formar equipos (dividir duales) / Sortear Laudio/Oñati / Activar equipo (Normas de conducta) (entregar Documento) / Identificar y Planificar tareas / Examen ADAT	PROM(2) - DEIN(2) / Identificar y Planificar tareas (entregar Documento) / Crear prototipo general (papel) de los elementos clave (1 prototipo por cada pantalla/actividad) / 1 hora para teoria PROM	DEIN(2) / Crear prototipo general (papel) de los elementos clave (1 prototipo por cada pantalla/actividad), colores, distribución elementos, …	ADAT(2) – PROM(1) - DEIN(1) / Crear prototipo general (papel) de los elementos clave (1 prototipo por cada pantalla/actividad) / Entregar prototipo de papel (Escanear y entregar)
15/11	26/11	27/11	28/11	29/11
ADAT(2) - PROM(2) / Crear prototipo (pantallazos Photoshop-Gimp) (1 alumno) / Crear / programar pantallas (2 alumnos)	DEIN(2) – ADAT(2) / Crear prototipo (pantallazos Photoshop-Gimp) (1 alumno) / Crear / programar pantallas (2 alumnos)	PROM(2) - DEIN(2) / Crear prototipo (pantallazos Photoshop-Gimp) (1 alumno) / Crear / programar pantallas (2 alumnos)	DEIN(2) / Crear prototipo (pantallazos Photoshop-Gimp) (1 alumno) / Crear / programar pantallas (2 alumnos)	ADAT(2) – PROM(1) - DEIN(1) / Crear / programar pantallas (2 alumnos) / Diseñar / preparar presentación (1 alumno) Powerpoint (Contenidos, estructura, …)
2/12	3/12	4/12	5/12	RESUMEN
ADAT(2) - PROM(2) / Crear / programar pantallas (2 alumnos) / Diseñar / preparar presentación (1 alumno) Powerpoint (Contenidos, estructura, …)	DEIN(2) – ADAT(2) / Crear / programar pantallas (2 alumnos) / Diseñar / preparar presentación (1 alumno) Powerpoint (Contenidos, estructura, …)	PROM(2) - DEIN(2) / Crear / programar pantallas (2 alumnos) / Diseñar / preparar presentación (1 alumno) Powerpoint (Contenidos, estructura, …) / Ensayo de la presentación.	Presentación Txurdinaga / Mínimo a presentar: / Diseño general app (Prototipo-pantallazos) / Implementar 2 elementos de la app (1 Explicación + 1 Actividad + ¿Mapa?) / Llevar un listado de dudas UPV y técnicas. / Entregar presentación	TOTAL HORAS (12+18+12=42h)

NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DENTRO DEL EQUIPO
MIEMBROS DEL EQUIPO
1.JHONATAN ANDY CONTRERAS RAMOS / 2.GIAN PIERO CONTRERAS RAMOS / 3.XABIER REVUELTA GARCÍA DE ALBENIZ
OBJETIVO DEL EQUIPO
El objetivo del equipo es diseñar e implementar una aplicación de carácter didáctico para los alumnos de primaria de Llodio con el fin de conocer el entorno de Llodio bajo el punto de vista cultural. / Acabar la aplicación móvil dentro de los plazos establecidos, fortalecer el trabajo en equipo a la vez que mejoramos nuestras aptitudes para gestionar un proyecto que requiere la sincronización de una serie de recursos grupales y la organización de unos tiempos finitos asignados a cada miembro del equipo.
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL EQUIPO
Nos comprometemos a cumplir con las siguientes normas: / Asistir a todas las clases en donde se trabaja el proyecto, puntualmente. / Ser respetuosos a la hora de comunicar nuestros desacuerdos. / En caso de renuncia al equipo de proyecto, se avisará a los miembros del equipo con 1 semana de antelación. / Distribuir las tareas equitativamente. / Cumplir las entregas en el plazo establecido. / En caso de un accidente, comunicarlo al delegado del equipo. / Todo objeto hallado en el recinto que no nos pertenezca deberá ser entregado a conserjería. / Al acabar las clases en donde se trabaja el proyecto, se recogerán las pertenencias, se echará a la basura todo residuo y se dejará la clase ordenada, con el mobiliario en su sitio. / Está prohibido presentarse a las clases donde se trabaja el proyecto bajo los efectos del alcohol y/o estupefacientes. / Cumplir las normas del aula publicadas en el tablón de anuncios del aula. / Respetar las ideas de los diferentes miembros, aunque difieran de nuestro ideales. / En caso de disputa, se votara y se elegirá la opción más votada. / Se hará uso de un pseudónimo para cada miembro del equipo.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO
Si alguno de los miembros del equipo no cumple con el código de conducta se establecen la siguiente medida correctora: / Realizar horas extras. El miembro del equipo que ha sido penalizado decidirá cuándo realizar las horas extras, con un mínimo de 4 horas por semana. / Hablar con el miembro del grupo si se ve que peligra la integridad del proyecto. / Comunicárselo al tutor. / Amonestación verbal o por escrito dependiendo de la falta que se cometa. El equipo de trabajo determinará la gravedad de la falta en función de las consecuencias que pueda acarrear dicha falta en el desarrollo del proyecto. El equipo también determinará la sanción que será impuesta al miembro amonestado. / En caso de múltiples amonestaciones (más de 10), se considerará motivo de expulsión / Expulsión del miembro del equipo como último recurso; El integrante será expulsado para siempre, independientemente del punto del proyecto en el que estemos, se irá.
FIRMAS

# Planificación

Historial de pseudónimos:
- GianPiero Contreras Ramos (G.C)
- Jhonatan Contreras Ramos (J.C)
-Xabier Revuelta García (X.R)

Historial de pantallas:
La palabra “indicado” hace referencia a la carpeta fuente de donde se obtiene las especificaciones y los recursos que se van a utilizar.

- Pantalla Inicio
  - Mostrará el escudo de Llodio con un fondo verde (indicado)
- Pantalla 1
  - Mostrará la imagen del pueblo (indicado), con la imagen del lobo (indicado), el lobo narrará el texto (indicado) con el audio (indicado)
- Pantalla 2
  - Mostrará un menú con las siguientes opciones:
    - Mapa
    - Patrimonio
    - Fotos
    - Desarrolladores
- Pantalla 3
  - Mostrará el mapa con un marcador. La posición del marcador se ira actualizando a medida que el usuario de desplace, además de mostrar los lugares de interés turísticos en un radio de 0 a 100 metros a partir de la posición del marcador.
- Pantalla 4
  - Mostrará los nombres de los participantes del proyecto, con un botón que activará el modo desarrollador.
- Pantalla 5
  - Lista todos los patrimonios incluidos en la aplicación.
- Pantalla 6
  - Mostrará una galería con todas las imágenes incluidas en la aplicación.
- Pantalla 7
  - El lobo indicará que se ha encontrado un patrimonio cerca y preguntará si quieres empezar la actividad relacionada a ese patrimonio.
- Pantalla 1 Actividades
  - Actividad Puzzles
    - Fragmentará las imágenes (indicado) y el usuario tendrá que armarlas con los siguientes niveles de dificultad:
      - Dora la exploradora (8 piezas)
      - Indiana Jones (16 piezas)
      - Jumanji (32 piezas)
- Pantalla 2 Actividades
  - Actividad Preguntas
    - Mostrará una lista de preguntas (indicado) de 1 en 1, al final de mostrar todas las preguntas, sacará cuantas preguntas correctas e incorrectas han sido respondidas.
- Pantalla 3 Actividades
  - Actividad Cuenta Cuento
    - Se mostrará una imagen (indicado) y el usuario tendrá que crear un cuento respecto a la imagen con un máximo de 200 caracteres y si es posible, hacer que el profesor las reciba.
- Pantalla 4 Actividades
  - Actividad Rellenar Palabras
    - Esta actividad mostrará un texto (indicado) el cual el usuario deberá completar.
- Pantalla 5 Actividades
  - Actividad Cuenta Un Cuento
    - Se mostrará una imagen (indicado) donde el usuario tendrá que escribir un cuento o párrafo descriptivo con un máximo de 200 caracteres.
- Pantalla 6 Actividades
  - Actividad Mostrar Lugares y Rellenar el nombre
- Pantalla 7 Actividades
  - Actividad Sopa de Letras
Tarea 1: Desarrollo de la documentación
El objetivo de esta tarea es completar la memoria del proyecto.

Tarea	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
1. Documentación	4	19/11/19	05/12/19	J.C
1.1. Miembros del equipo	1
1.2. Objetivo del equipo	1
1.3. Códigos de conducta	1
1.4. Planificación del proyecto	1

Tarea 2: Diseño de las pantallas
El objetivo de esta tarea es diseñar los prototipos de las pantallas que los miembros del equipo van a programar.

Tarea	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
2. Diseño de pantallas	15	19/11/19	22/11/20
2.1. Pantalla inicio	1			G.C
2.2. Pantalla 1	1			X.R
2.3. Pantalla 2	1			J.C
2.4. Pantalla 3	1			G.C
2.5. Pantalla 4	1			G.C
2.6. Pantalla 5	1			G.C
2.7. Pantalla 6	1			X.R
2.8. Pantalla 7	1			X.R
2.9. Pantalla 1 Actividades	1			J.C
2.10. Pantalla 2 Actividades	1			J.C
2.11. Pantalla 3 Actividades	1			X.R
2.11. Pantalla 4 Actividades	1			J.C
2.11. Pantalla 5 Actividades	1			G.C
2.11. Pantalla 6 Actividades	1			J.C
2.11. Pantalla 7 Actividades	1			X.R

Tarea 3: Programar las funcionalidades
El objetivo de esta tarea es pogramar todas las pantallas diseñadas en la tarea 2.

Tarea	Duración / (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
3. Programación	30	25/11/19	05/12/19	Todos los miembros del equipo

Proyecto

	Duración / (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Primera Semana	12	19/11/19	22/11/19	Todos los miembros del equipo
Segunda Semana	18	25/11/19	29/11/19	Todos los miembros del equipo
Tercera Semana	12	02/12/19	5/12/19	Todos los miembros del equipo
TOTAL PROYECTO	42	19/11/19	5/12/19